Feedback sprint 1:Bovenkant formulier

Starten: Notities maken

Stoppen: onnodige dingen laten zien

Doorgaan: Luisteren naar de opdrachtgever

Feedback sprint 2:

Starten: Beter voorbereiden

Stoppen: Uitleg geven over dingen waar de opdrachtgever niks van snapt

Doorgaan: Volgorde van onderdelen presenteren

Feedback sprint 3:

Beter voorbereiden

Plaatje Post-It

Details eroverheen

Opdrachtgever alleen eigen opdrachten zien

Niet opslaan, wel aanmelden

Opdrachtgever kiest groepje

Beter responsive

Documentatie hoe je hem moet opzetten

Bericht sturen naar opdrachtgever

Starten: Beter voorbereiden

Stoppen: Van een blaadje de afspraken voorlezen

Doorgaan: Notaties maken tijdens het gesprek

Feedback sprint 4:

Telefoonnummer 0 aanpassen

Meerdere projectgroepen

Aantal inschrijvingen counter

Motivatiebrief

Random gegenereerde code met timer

3x fout email blocken voor bepaalde tijd

Starten: Iets georganiseerder werken

Stoppen: Vanaf desktop werken, maar via mobile-first principe

Doorgaan: Resultaten waren erg goed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 30 – 05 – 2024 | **Tijd:** | 10:45 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Verificatie pagina + plaatjes | Verificatie pagina design |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Sidebar | Opdracht pagina | Javascript kan lastig zijn | Hulp vragen als het niet lukt |
| Duko | wireframes | Database maken |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 12 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 09:30 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Verificatie pagina design | Email verificatie |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Opdracht pagina | Student.php |  |  |
| Duko | Database maken | Post-it naar database |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Datum**: | 14 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 10:15 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Email verificatie | Detail pagina | Javascript | Hulp vragen |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Student.php | Post-its maken | Javascript | Hulp vragen |
| Duko | Post-it naar database | Code opschonen |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 18 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 08:45 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Email verificatie | Opdrachtgever eigen opdrachten bekijken | Moet weten hoe mees zijn systeem heeft gemaakt | Aan mees vragen |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Student.php | Post-it fixen | Ik wil aan jarvis | Beter plannen |
| Duko | Post-it naar database | Details tonen | Niet veel |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 19 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 08:45 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Opdrachtgever eigen pagina bekijken | Responsive | Het wordt erg lastig | Het gaat me lukken! |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Niks | Post-it fixen | Heeft inzichten nodig van de groep | Vragen aan de groep |
| Duko | Details tonen als student | Details tonen als opdrachtgever | Heeft het al een keer gedaan dus lukt wel |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum**: | 21 – 06 – 2024 | **Tijd:** | 08:45 | |
| *Scrummaster* | *{Cas Arends}* | | | |
| *Product owner* | *{Jeffry}* | | | |
| ***Naam:*** | ***Wat heb ik gedaan?*** | ***Wat ga ik doen?*** | ***Welke obstakels /problemen houden mij tegen?*** | ***Afspraken om obstakels weg te nemen*** |
| Cas | Responsive | Inschrijven voor opdrachten | Weet hoe het moet |  |
|  |  |  |  |  |
| Mees | Gefaald in post-its fixen | Commentaar+favicon | Is het makkelijkste van de hele opdracht |  |
| Duko | Details tonen als opdrachtgever | Styling fixen | Lukt wel |  |